# Akční plán městyse Božejov - rok 2020-2021

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 1. Posílení vodního zdroje |
| Charakteristika aktivity: | Posílení vodního zdroje - napojení na vodojem a na obecní vodovod – fáze přípravy. Vytipování zdroje, napojení atd. Posouzení inv.záměru. |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Nedostatečná vydatnost stávajícího zdroje vody.  Aktivita je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. Oprava vodojemu  Hydrologický průzkum - hledání nového zdroje |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.2 Dostatečné zdroje |
| Indikátor: | dokument |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | podíl dotace SFŽP 80% + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2. Kanalizace v obci |
| Charakteristika aktivity: | Oprava části kanalizace + přetrasování |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Nevyhovující stav.  Znečišťování vod povodí Vltava, napojení nových parcel  V souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.3 Kanalizace a ČOV |
| Indikátor: | km modernizované infrastruktury |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2. Dokončení zpracování územního plánu |
| Charakteristika aktivity: | Nové zpracování všech částí ÚPD |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Zadání a zpracování aktualizace ÚP v souladu s potřebami obce, zejména vlivem obchvatu znehodnocených rozvojových ploch pro bydlení. |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 3. Společné plánování a informování |
| Opatření: | 3.1 Aktualizace územního plánu |
| Indikátor: | počet aktivit ve veřejném zájmu |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje/dotace kraje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 3. Oprava komunikace ke koupališti |
| Charakteristika aktivity: | Oprava komunikace ke koupališti |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Špatný stav, často používaná |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
| Opatření | 1.2 Dopravní obslužnost obce a dostupnost služeb |
| Opatření | 1.3 Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu |
| Indikátor: | km modernizované infrastruktury |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | dotace ze SR (MMR)+ vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4. Koncepce veřejné zeleně |
| Charakteristika aktivity: | Řešení veřejného prostranství a zeleně (park Městečko, kemp + zeleň na přírodním koupališti) |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Stárnoucí zeleň, změny v pohledu na využívání veřejného prostranství a jeho podobě |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1.Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | dokument |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje a dotace SR (MMR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 5. Rozšíření a dovybavení 3 hřišť“ |
| Charakteristika aktivity: | Terénní úpravy. Nákup a instalace venkovních herních prvků do oblíbené lokality pro volnočasové aktivity. Prvky zejména pro sportovní aktivity, pro školní děti i starší, balanční prvky, workout (i pro hasiče) 3 lokality – doplnění hřiště u MŠ pro nejmenší, rozšíření hřiště pro starší děti v zámeckém areálu – ZŠ, dovybavení ploch u víceúčelového hřiště |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Dožilé povrchy a vybavení, stabilní populace, nedostatečná sportovní infrastruktura a vybavenost v obci |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1.Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace objektů, ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje a dotace SR (MMR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 6. Příprava a zasíťování parcel |
| Charakteristika aktivity: | Příprava pozemků včetně zasíťování |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Nedostatek zasíťovaných pozemků, zájem mladých rodin o výstavbu |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.4 Rozšíření ploch zajištěných technickou infrastrukturou |
| Indikátor: | Dokument, existence technické infrastruktury – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje |
| Podmínka k realizaci: | soulad s ÚPD |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 7. Rekonstrukce a zateplení budovy úřadu |
| Charakteristika aktivity: | Rekonstrukce budovy úřadu městyse a knihovny (obojí v 2.NP), v přízemí garáže a HZ. |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Dožívající kancelářské prostory, nedostatečné prostory pro parkování obecní techniky (zejména hasičské), vysoká energetická náročnost budovy. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.6 Rozvoj tech. infrastruktury a vybavení – pořízení, obnova, inovace |
| Priorita: | 6. Prevence rizika a ochrana obyvatelstva |
| Opatření: | 6.2 Kvalita a odolnost staveb, objektů, zařízení ve vazbě na hrozby se změnou klimatu a další |
| Indikátor: | revitalizace objektů, ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje a dotace SR (MMR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 8. Obnova památek |
| Charakteristika aktivity: | Oprava 2 pomníků obětem světových válek.  Obnova kašny na centrální návsi (park Městečko) |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Pomníky jsou vystaveny z kamenů původní kašny (problematika postupů při obnově památek). |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.1 Revitalizace a funkční přeměna veřejného prostoru pro zvýšení potenciálu kvality života v sídle |
| Indikátor: | revitalizace objektů, ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje, dotace |
| Podmínka k realizaci: | kladné stanovisko dotčených orgánů |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 9. Pasportizace místních komunikací |
| Charakteristika aktivity: | Aktualizace pasportu místních komunikací vč zaměření a zatřídění |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Neauktualizovaná pasportizace obecního majetku |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
| Opatření | 1.2 Dopravní obslužnost obce a dostupnost služeb |
|  | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření | 5.6 Rozvoj tech. infrastruktury a vybavení – pořízení, obnova, inovace |
| Indikátor: | dokument |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | dotace ze SR (MMR)+ vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 10. Propagace aktivit v oblasti kulturních a sportovních aktivit |
| Charakteristika aktivity: | Zrevidovat aktivity, které jsou realizovány zvýšení návštěvnosti akcí lokálního charakteru,, a to jak městem, tak soukromými subjekty a navrhnout společný postup, příp. nové metody. Výstupem v této fázi by měl být dokument – návrh koncepce, včetně zdrojů financování a realizace v čase. |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Zvýšení návštěvnosti lokálních akcí je významným obohacením komunity. Přispívá k pokrytí alespoň části nákladů, jejich udržení může přispět k rozvoji obce.. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.2 Podpora komunitních aktivit, soc. a zdravotních služeb |
| Indikátor: | aktivity ve veřejném/občanském zájmu – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 12. 2021 |
| Zdroje: | Vlastní |
| Podmínky: | Nastavení spolupráce mezi zainteresovanými subjekty |

Zásobník projektových záměrů dlouhodobějšího charakteru:

* Prostor rekultivované skládky není optimální, je třeba jej řešit
* Plynofikace – ekonomická analýza, zjištění zájmu
* Stanovit vizi řešení nevyužívané budovy bývalého kina – vize, co s tím?
* Chodníky, zejména kolem bytovky a hřiště, ale kol hřiště není pozemek v majetku obce
* Využití dešťovky (např. pro zalévání hřiště)
* Oprava školy – (bude potřeba), část objektu nevyužívaná)