# Akční plán obce Křeč – rok 2020-2021

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 1. Rekonstrukce páteřní části kanalizace |
| Charakteristika aktivity: | Oprava kanalizace |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Povolení k vypouštění odpadních vod, dožilý materiál, propouští.  Aktivita je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.3 Kanalizace a ČOV |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | dotace + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2. Čištění odpadních vod |
| Charakteristika aktivity: | Rekonstrukce dočišťovacích rybníků + vybudování nového – fáze posouzení možností, přínosů a nákladů |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Riziko povolení k vypouštění odpadních vod.  Aktivita je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.3 Kanalizace a ČOV |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | dotace + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 3. Oprava místní komunikace |
| Charakteristika aktivity: | Oprava místní komunikace |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Špatný stav, často používaná |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
| Opatření | 1.2 Dopravní obslužnost obce a dostupnost služeb |
| Opatření | 1.3 Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu |
| Indikátor: | km modernizované infrastruktury |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2020 |
| Zdroje: | 70% podíl dotace ze SR (MMR)+ vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4. Rekonstrukce přístavby OÚ |
| Charakteristika aktivity: | už zahájeno z POV (archiv, posilovna pro ženy, klubovna pro děti, včetně ping pong stolů) |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Špatný stav, absence vnitřních prostor pro sportovní aktivity, absence archivu OÚ |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1.Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace objektů, ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje a dotace SR (MMR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 5. Rekonstrukce multifunkčního a dětského hřiště |
| Charakteristika aktivity: | Rekonstrukce multifunkčního a dětského hřiště za budovou KD (výměna povrchu a nové herní prvky) |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Dožilé povrchy a vybavení, stabilní populace, nedostatečná sportovní infrastruktura a vybavenost v obci |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1.Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace objektů, ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje a dotace SR (MMR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 6. Vybudování místní stezky / vycházkové trasy na obecní cestě |
| Charakteristika aktivity: | Společné plánování s občany vybudování místní stezky / vycházkové trasy na obecní cestě. Fáze příprava. |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Zvýšení atraktivity, lokální turismus, posílení místního patriotismu, vztahu k místu |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5.Veřejný prostor a infrastruktura |
| Priorita: | 3. Občanská společnost a veřejná správa |
| Opatření: | 3.2 Participace na plánování |
| Opatření: | 5.2 Adaptace a dovybavení veřejného prostoru pro rozvoj potenciálu regionálního turismu |
| Indikátor: | dokument |
| Dosažení indikátoru: | 31. 12. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje/dotace |
| Podmínky realizace: | V souvislosti s výstupy z projednání, podmínky UPD |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 7. Přístavba hasičské zbrojnice – parkování automobilu; |
| Charakteristika aktivity: | Přístavba hasičské zbrojnice – parkování nového automobilu |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Nedostatečný prostor a vjezd stávající hasičské zbrojnice, nově opravená (dotace MZe, udržitelnost výstupu do r. 2023) |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1.Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace objektů, ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje a dotace SR (MMR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 8. Výstavba domu pro seniory |
| Charakteristika aktivity: | Výstavba domu pro seniory – fáze přípravy. Koncepce společného projektu okolních obcí + podnikatelského sektoru |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Existence vhodného objektu k přebudování na byty pro seniory vč. zázemí. Finančně neúnosné, potenciální kapacita převyšuje potřeby místní komunity. Proto je nutné zpracovat koncepci využití tohoto objektu, navrhnout a vyčíslit související úpravy – provozní, technické – a ty promítnout do dalších materiálů obce (smlouva o spolupráci, rozpočet atp.) |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.6 Rozvoj tech. infrastruktury a vybavení – pořízení, obnova, inovace |
| Indikátor: | dokument |
| Dosažení indikátoru: | 31. 12. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + kofinancování z jiných zdrojů (dotace, vklady resp. majetkové podíly) |
| Podmínky: | souvislost s výstupy z projednání, soulad s ÚPD, zájem a participace okolních obcí a podnikatelského sektoru/dotace |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 9. Zajištění kvality vody v koupališti |
| Charakteristika aktivity: | Zajištění čistění v hasičské nádrži |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Tradiční lokální koupaliště. Sousedí s lokalitou pro trávení volného času – fotbalové hřiště, pergola – místo pasivního odpočinku, spolkové aktivity.  V souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.4 Voda v krajině |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1.Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace objektů, ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje |

Zásobník projektových záměrů:

|  |
| --- |
| Oprava vodárenských budov, včetně vybudování vodárenského zařízení na úpravu vody |
| Rekonstrukce budovy č.p. 97 (bývalé školy) – hospoda, sál, možná klubovna pro děti |
| Ošetření památných stromů – 3 ks |
| Nákup nebo směna pozemků pod obecním majetkem |