# Akční plán obce Veselá – rok 2020-2021

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 1. Čištění odpadních vod |
| Charakteristika aktivity: | Vybudování biologického (dočišťovacího rybníka) – alternativní řešení čištění odpadních vod– fáze posouzení možností, přínosů a nákladů |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Stanovisko Povodí Vltava k vypouštění odpadních vod - nepovolené limity znečištění – opatření k nápravě přijmout do 2021.  Aktivita je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.3 Kanalizace a ČOV |
| Indikátor: | dokument |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | dotace + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2. Zpracování nového územního plánu – dokument |
| Charakteristika aktivity: | Nové zpracování všech částí ÚPD |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Zadání a zpracování aktualizace ÚP v souladu s potřebami obce, územní studie napojení obslužných komunikací a řešení veřejného prostoru - nové parcely pro bydlení. |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 3. Společné plánování a informování |
| Opatření: | 3.1 Aktualizace územního plánu |
| Indikátor: | počet aktivit ve veřejném zájmu |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje/dotace kraje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 3. Přemístění vodovodu na obecní pozemky |
| Charakteristika aktivity: | Směny pozemků |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Nesoulad mezi vlastnictvím technické infrastruktury a pozemků, na kterých je vybudována |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.6 Rozvoj tech. infrastruktury a vybavení – pořízení, obnova, inovace |
| Indikátor: | počet aktivit ve veřejném zájmu |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje/dotace kraje |
| Podmínka k realizaci: | Dokončení pozemkových úprav |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4. Iniciace vybudování obchvatu obce |
| Charakteristika aktivity: | Opatření vedoucí ke snížení frekvence provozu a zvýšení bezpečnosti v obci – jednání s Krajem Vysočina |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec ulicového typu je rozdělena procházející silnicí , nebezpečí při přecházení kvůli vysoké průjezdnosti. Vysoká frekvence dopravy, projíždějící auta nedodržují rychlost v obci |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
| Opatření: | 1.3 Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu |
| Indikátor: | dokument |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | Vlastní prostředky ve vazbě na rozpočet Kraje Vysočina |
| Podmínka k realizaci: | kladné stanovisko dotčených orgánů |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 5. Oprava místní komunikace |
| Charakteristika aktivity: | Oprava místní komunikace |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Špatný stav, často používaná |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
| Opatření | 1.2 Dopravní obslužnost obce a dostupnost služeb |
| Opatření | 1.3 Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu |
| Indikátor: | km modernizované infrastruktury |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | dotace ze SR (MMR)+ vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 6. Umístění zpomalovacího semaforu |
| Charakteristika aktivity: | Osazení komunikace zpomalovacím semaforem - opatření vedoucí ke snížení rychlosti projíždějících aut a zvýšení bezpečnosti v obci |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec ulicového typu je rozdělena procházející silnicí– nebezpečí při přecházení kvůli vysoké průjezdnosti. Projíždějící auta nedodržují rychlost v obci zejména od směru Počátky, nebezpečný úsek. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
| Opatření: | 1.3 Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu |
| Indikátor: | opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + dotace Kraje Vysočina |
| Podmínka k realizaci: | kladné stanovisko dotčených orgánů |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 7. Nákup nové komunální techniky |
| Charakteristika aktivity: | Nákup nové komunální techniky |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obnova a rozšíření komunální techniky – víceúčelové, pro sečení a údržbu zeleně, ochrana a údržba majetku |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejná správa a infrastruktura |
| Opatření: | 5.6 Rozvoj technické infrastruktury – pořízení, obnova, inovace |
| Indikátor: | existence technického vybavení - počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje |
| Podmínka k realizaci: | kladné stanovisko dotčených orgánů |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 8. Vybudování prostor pro obecní techniku |
| Charakteristika aktivity: | Revitalizace prostoru bývalé školy a vybudování nového víceúčelového objektu (HZ, posilovna, 3 byty) |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Nevyhovující prostory pro a parkování obecní techniky a nářadí. Budova bývalé školy v prostoru centrální návsi určena k demolici.  Umístění kontejnerů na tříděný odpad u silnice je nevyhovující, často je přeplňují projíždějící. Chybí kryté a zároveň dobře přístupné stanoviště pro místní. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1.Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.6 Rozvoj tech. infrastruktury a vybavení – pořízení, obnova, inovace |
| Indikátor: | revitalizace objektů, ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje a dotace SR (MMR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 9. Revitalizace prostoru „u křížku“ |
| Charakteristika aktivity: | Vyřešení veřejného prostoru u křížku/autobusové zastávky |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Výrazné místo při vjezdu do obce, křižovatka, kulturní dominanta - kříž. Vykácením nemocných stromů se prostor otevřel, není však nijak řešen – veřejná zeleň |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.1 Revitalizace a funkční přeměna veřejného prostoru pro zvýšení potenciálu kvality života v sídle |
| Indikátor: | revitalizace objektů, ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje a dotace SR (MMR) |

|  |
| --- |
| Dokončení pozemkových úprav |
| Kapacita pro parkování |
| Bagrování rybníků |
| Výměna zdroje vytápění, zateplení a nástavba KD Veselá |