# Akční plán obce Rodinov – rok 2020-2021

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 1. Oprava vodovodu (2.1.1.) |
| Charakteristika aktivity: | Renovace části vodovodu (pod zastávkou) |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Vybraná větev je vysoce poruchová vyvolávající časté odstávky vody. Větší část je zdravotně závadného azbestocementu, dožilý materiál (výstavba v 80. letech).  Obnova je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.1 Obnova vodovodu |
| Indikátor: | km modernizované infrastruktury |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2. Aktualizace územního plánu |
| Charakteristika aktivity: | Nové zpracování všech částí ÚPD |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Aktualizace ÚP v souladu s potřebami obce vytvořit nové parcely pro bydlení. |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 3.Společné plánování a informování |
| Opatření: | 3.1.1 Aktualizace územního plánu |
| Indikátor: | Dokument (ks) |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 3. Nákup parcel |
| Charakteristika aktivity: | Nákup pozemků na zasíťování |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Poptávka po parcelách pro novou výstavbu díky |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1.Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje a dotace SR ČR |
| Podmínka k realizaci: | finanční zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4. Zasíťování parcel |
| Charakteristika aktivity: | Vybudovat přípojky ke 3 parcelám |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Nedostatek zasíťovaných pozemků, zájem mladých rodin o výstavbu |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.4 Rozšíření ploch zajištěných technickou infrastuturou |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje |
| Podmínka k realizaci: | kladné stanovisko dotčených orgánů, soulad s ÚPD |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 5. Vybudování veřejného rozhlasu |
| Charakteristika aktivity: | Vybudování veřejného rozhlasu |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Nedostatečný výkon a pokrytí |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 6. Prevence rizik a ochrana obyvatelstva |
| Opatření: | 6.3 Rozvoj systému komunikace a předávání informací |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje |
| Podmínka k realizaci: | kladné stanovisko dotčených orgánů |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 6. Oprava obecní cesty |
| Charakteristika aktivity: | Oprava obecní cesty Lhota - Rodinov |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Špatný stav, často používaná spojnice i cyklotrasa |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
| Opatření | 1.2 Dopravní obslužnost obce a dostupnost služeb |
| Opatření | 1.3 Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu |
| Indikátor: | km modernizované infrastruktury |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje/SR + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 7. Zajištění bezbariérovosti úřadu |
| Charakteristika aktivity: | Přesun úřadu z 2.NP do prostor po bývalém obchodu (Jednota) v rámci objektu KD – stavební úpravy dle projektové dokumentace |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Vybraná větev je vysoce poruchová vyvolávající časté odstávky vody. Větší část je zdravotně závadného azbestocementu, dožilý materiál (výstavba v 80. letech).  Obnova je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.5 Bezbariérovost staveb, objektů, zařízení ve vazbě na mobilitu obyvatelstva |
| Indikátor: | modernizovaná infrastruktura - počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | 70% dotace ze SR (MMR) + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 8. Společné plánování cyklostezky |
| Charakteristika aktivity: | Zahájení příprav a jednání s městem Kamenice nad Lipou na vybudování cyklostezky propojující obě obce |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Rizikové pěší i cyklo spojení mezi obcí a Kamenicí nad Lipou, používaná krajnici silnice II. třídy |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
|  | 3. Občanská společnost a veřejná správa |
| Opatření: | 3.2 Participace na plánování |
| Opatření: | 1.3 Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu |
| Indikátor: | dokument |
| Dosažení indikátoru: | 31. 12. 2020 |
| Zdroje: | vlastní zdroje/dotace/spolufinancování Kamenice nad Lipou |
| Podmínky: | souvislost s výstupy z projednání a koordinace, podmínky UPD, vlastnické vztahy |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 9. Společné plánování s okolními obcemi a podnikateli na vybudování rozhledny |
| Charakteristika aktivity: | Zahájení příprav a jednání na vybudování rozhledny na 3.nejvyšším kopci v regionu |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Zvýšení atraktivity a místního patriotismu, vztahu k místu |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5.Veřejný prostor a infrastruktura |
| Priorita: | 3. Občanská společnost a veřejná správa |
| Opatření: | 3.2 Participace na plánování |
| Opatření: | 5.2 Adaptace a dovybavení veřejného prostoru pro rozvoj potenciálu regionálního turismu |
| Indikátor: | dokument |
| Dosažení indikátoru: | 31. 12. 2020 |
| Zdroje: | vlastní zdroje/dotace/spolufinancování Kamenice nad Lipou |
| Podmínky: | souvislost s výstupy z projednání a koordinace, podmínky UPD, vlastnické vztahy |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 10. Kanalizace v obci |
| Charakteristika aktivity: | Oprava kanalizace v části obce -navazující nová výstavby |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Znečišťování vod povodí Vltava, napojení nových parcel  V souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.3 Kanalizace a ČOV |
| Indikátor: | km modernizované infrastruktury |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 11. Nákup nové komunální techniky |
| Charakteristika aktivity: | Nákup ramene k traktoru, nákup sekačky |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Zefektivnění využití komunální techniky – víceúčelové, pro sečení a údržbu zeleně, ochrana a údržba majetku |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejná správa a infrastruktura |
| Opatření: | 5.6 Rozvoj technické infrastruktury a vybavení– pořízení, obnova, inovace |
| Indikátor: | existence technického vybavení - počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje |
| Podmínka k realizaci: | kladné stanovisko dotčených orgánů |