# Akční plán obce Leskovice – rok 2020-2021

AP 2020-01

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 1.3.1 Oprava povrchu MK do Nové Cerekve |
| Charakteristika aktivity: | Stavební práce |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Místní komunikace alternativním způsobem (pěší, cyklo) spojuje Leskovice s městysem Nová Cerekev (lokalizace služeb – škola, lékař apod.). Významně zvyšuje potenciál dostupnosti Leskovic (obdobná docházka jako např. ve městech – cca ½ hodiny). |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
| Opatření: | 1.3 Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury – počet (km) |
| Dosažení indikátoru: | 30. 09. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + MMR |

AP 2020-02

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2.4.1 Obnova rybníků – studie proveditelnosti |
| Charakteristika aktivity: | Studie proveditelnosti obnovy rybníků jako krajinotvorných prvků s více cíli (voda v krajině, rekreace). |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obecně problémy se suchem na Vysočině a potřeba vytvářet v krajině prvky pro zadržování vody. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.4 Voda v krajině |
| Indikátor: | Revitalizace objektů / ploch – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje + OP ŽP |

AP 2020-03

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 5.1.1 Multifunkční sportoviště |
| Charakteristika aktivity: | Revitalizace veřejného prostoru vedoucí ke vzniku sportoviště |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec nedisponuje veřejným sportovištěm v majetku obce. Aktuálně je v obci pouze dětské hřiště. Obec se však snaží přitáhnout nové obyvatele (také aktuálně díky vybudování sociálních bytů) a současně udržet v obci mladé lidi. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.1 Revitalizace a funkční přeměna veřejného prostoru pro zvýšení potenciálu kvality života v sídle |
| Indikátor: | revitalizace ploch / objektů – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + MMR |

AP 2020-04

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 5.1.2 Obnova aleje směr Nová Cerekev |
| Charakteristika aktivity: | Výsadba aleje |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Kultivace veřejného prostoru, podpora prvků zadržujících vody v krajině |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.1 Revitalizace a funkční přeměna veřejného prostoru pro zvýšení potenciálu kvality života v sídle |
| Indikátor: | revitalizace ploch / objektů – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + OP ŽP + IROP |

AP 2020-05

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 3.3.1 Obnova síně tradic |
| Charakteristika aktivity: | Stavební úpravy a zařízení síně tradic |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec je jednou z vypálených obcí na konci II. sv. v. Aktuálně se k této tradici neobrací, nepřipomíná, nicméně je to významná událost pro paměť národa |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 3. Společné plánování a informování |
| Opatření: | 3.3 Komunikační strategie a přenos informací k občanům |
| Indikátor: | aktivity ve veřejném / občanském zájmu – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + MAS + IROP |

AP 2020-06

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 6.1.1 Obnova zařízení pro veřejný rozhlas |
| Charakteristika aktivity: | Stavební obnova a nákup technologie |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Dostatečné kvalitativní i kvantitativní vybavení pro informování zejména starších obyvatel obce při prevenci rizik a ochraně obyvatel – aktuální stav neumožňuje |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 6. Prevence rizik a ochrana obyvatelstva |
| Opatření: | 6.1 Dostatečná kvalitativní i kvantitativní úroveň vybavení |
| Indikátor: | aktivity ve veřejném / občanském zájmu – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 10. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + MAS + IROP |